新需求申请

| 申请人:何跃 涉及模块:SD\MM\FICO 客户需求: 是/否 (请圈选) | 申请日期: 要求答复日期: 2021-03-09 |
| --- | --- |
| 新需求细节 (请具体描述关于需求的业务场景，原因，可能造成的影响): 新需求业务概况： 新需求 套装大礼包需求： - 产品已组合式销售 - 要货平台进成大礼包方式下单 - 同步到SAP形成单独产品物料 - 体现到拣货单，出库单，必须是每样产品明细都能体现 - PDA发货过账的时候也必须形成成单独产品 - 在拣货单，出库单上，只能体现明细，不需要体现套装礼品字样 - 要货平台过来，同步扣减每个单品的库存 - 大礼包明细不能增加或减少 - 大礼包可以和其它物料同时进行采购，进成一张单据 未完带项，后期提出！ 新需求的影响： 新需求申请人：何跃 |  |
| 调研情况及建议的措施: 决议： 要货平台对大礼包功能评估，完成此功能需要14天。修改点包括：要货App从物料展示，购物车、订单都需要修改；下单推送给SAP接口需要修改；需要接收SAP定义的套装产品；PC管理端订单详情，查询统计需要，部分界面需要美工设计。 后续安排: 新需求评估人：张咏 |  |
| 实际采取的行动: 按上述新需求执行，有关相关业务变化部分由双方协商，另行处理。 实际造成的影响: 新执行人： |  |
| 同意新需求（书亦烧仙草）: 日期 | 同意新需求 (TOPSUN): 日期: |
| 不同意新需求（书亦烧仙草）: 日期: | 不同意变更（TOPSUN）: 日期: |
| 相关问题报告: |  |

备注：

SAP标准流程图：

变更后流程图：